“安龙县万峰湖镇坝盘村2024年度乡村振兴示范行政村建设奖补项目”需求公示

一、项目基本信息

项目名称：安龙县万峰湖镇坝盘村2024年度乡村振兴示范行政村建设奖补项目

项目编号：GZBZBDL-2025ZB-26

采购方式：竞争性谈判

采购预算：1000000.00元

最高限价：956,924.31	元

计划工期： 150日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2025年07月24日至2025年07月26日

三、其他补充事宜

无

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1.采购人信息

名    称：安龙县万峰湖镇人民政府

地    址：贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇港湾村

联系方式：谭林军、 18685496931

2.采购代理机构信息

名    称：贵州标中标招标代理有限公司

地　  址：兴义市兴义大道印象兴义5栋2602室

联系方式：刘欢 、0859-8855777

3.项目联系方式

项目联系人：      刘欢

电　    话：   0859-8855777

注：该需求公示内容为初步确定内容，最终采购需求及其他要求以发布的采购公告及采购文件为准！

二、申请人的资格要求

- （1）一般资格要求

- 1）投标人具备有效的“统一社会信用代码”的营业执照；

- 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

- 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（自行书面声明，格式附后）；

- 6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图；“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）”未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图；“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图；

- 7）本项目整体专门面向中小企业采购；供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小微企业。应提供财库【2020】46号文所规定的《中小企业声明函》；为监狱企业的提供监狱企业证明材料；为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为： 建筑业 。

- 8）本项目 不接受 联合体投标；

（2）特殊资格要求:具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

- 三、服务内容

（一）防洪基础设施

1.新建1200mm排洪沟渠:建设长度243米。此沟渠宽1200mm、深800mm含盖板。2.露天环山泄洪沟清理:清理长度615米，主要是清理堵塞沟渠。3.原山洪沟渠清理:清理面积6850平方米，包括泄洪沟渠清理并设置拦砂坝。

（二）村庄清理整治

1.沿路护坡新建:新建体积430立方米，采用毛石、混凝土挡墙。2.沿湖岸枯林清理:清理面积8635平方米，主要进行沿湖临水枯木清理，通过船运方式。3.公共卫生间给水:涉及面积86平方米，用于解决建设6个可移动卫生间的给水问题。4.主观光道电路改造:

共1项，工作内容包括主观光道变压器互换以及清理沿路杂乱用电线路。5.水路及排污改造：共1项，主要是增设油污过滤设备，满足游客沿湖清洗排水过滤需求。

（三）环境保护设备采购（修理）

1.新购抽粪车：购买1辆，该抽粪车为抽、洒一体，容积10m³的抽粪专用车辆。2.柴油清运船（维修）：包括修缮柴油发动机、转向机以及喷漆工作。

- 四、商务要求

1、计划工期及项目地点

1.1计划工期：150日历天

1.2项目地点：万峰湖镇坝盘村

2、付款方式

合同签订，项目开工后乙方提供相应开工材料、合法有效的增值税普通发票等相关资料，发包方每月按实际工程量的80%付款；承包方施工结束后，发包方支付已完工程对应的工程价款的80% ；项目竣工验收合格并审计结束后，缴纳合同价3%作为质量保证金，1年质保期满后，经质量验收合格无质量问题后，一次性无息退还质量保证金。发包方支付至已完工程价款的100% 。（最终结算价款以审计公司的审计结果为准）。

3、投标有效期

自谈判文件递交截止时间起 90 天。

4、工程质量

达到国家现行施工质量验收规范标准，竣（交）工验收合格。

5、施工安全文明标准化

市政工程应当满足有关规范标准要求

6、其他要求

（1）拟投入项目管理人员

①项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。（注：已实行电子注册证书的，提供电子注册证书；未实行电子注册证书的，提供纸质证书扫描件或复印件。要求提供电子注册证书而未提供的，视为无注册证）。

②技术负责人：具有中级及以上职称，从事工程项目管理经验 5 年以上。

③主要管理人员：施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，材料员  1 人，资料员 1 人。

项目经理应附建造师注册证、安全生产考核合格证（B类）、提供近3个月缴纳养老保险复印件。

技术负责人应附职称证、提供近3个月缴纳养老保险复印件，从事工程项目管理年限由投标单位出具证明。

## 主要管理人员应附提供近3个月缴纳养老保险复印件，安全员还应出具安全生产考核合格证（C类）。

如上述注册证、执业证、职称证、考核证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位出具正在变更的证明或与投标单位签订的劳动合同。项目经理及项目管理人员缴纳养老保险的单位应为投标单位。

（2）无犯罪记录：投标人及其法定代表人、项目经理近三年内无行贿犯罪记录（需提供中国裁判文书网查询结果截图）。

（3） 中标人在施工过程中，一切安全事故均由中标人自行负责。

（4）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商务和技术条款等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（5）成交供应商若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的工程存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。

（6） 成交供应商无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本项目代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，采购人还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。

（7）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 五、评分办法

- 本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标价的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

- 六、废标条款

在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、法律法规规定的其他情形。

- 七、无效标条款

投标供应商不符合以下要求其中之一的将取消其投标资格

1、谈判文件未按本谈判文件要求按时送达的。

2、供应商法定代表人或委托代理人未按本谈判文件规定时间参加谈判会议的。

3、谈判文件的组成、包封、标记未按本谈判文件要求的。

4、未按谈判文件中资格验证要求提供原件或复印件的。

5、供应商参会代表按本谈判文件规定应出示的证件不全或证件无效的。

6、供应商参会期间未经采购人及监督人代表同意无故离开会议现场的。

7、报价书无供应商公章、法定代表人或其法定授权代表的印章或签字的，或谈判文件的签字人无法定代表人有效授权书的

8、供应商在涂改处未加盖供应商公章和法定代表人或其授权委托人签字的。

9、供应商提交两份（含两份）以上内容不同的谈判文件未说明哪一个有效，或者在一份谈判文件中对同一谈判项目有两个（含两个）以上报价未说明哪一个有效的。

10、供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或以虚假资料投标的。