**江口县2024年第一批省级林业草原改革发展资金造林补助**

**（乡村绿化美化）项目需求公示附件**

一、资格要求

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

①具有独立承担民事责任的能力：提供合格有效的营业执照；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人 2022 年或 2023 年度经审计的 财务报告或公司提供开户银行出具的资信证明；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技 术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人 2023 年 12月至 2024 年12 月 以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等。⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采活动前 三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明；

⑥符合法律法规规定的其他条件：“信用中国、 ”网站和政府采购严重违法失信行为记录 名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示 “没查到您要的信息 ”，视为没有上述三类不良信用记录）。查询截止时间：报名时间至 开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标 书内，两个网站均需要查询）。

2. 按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、

财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的 通知 ”执行。

3.本项目的特定资格要求：①本项目(是)专门面向中小企业采购，若服务的承接企业是中

小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号）出 具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。所属行业为农、林、牧、渔业。

1. 评分细则

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资格性审查表** | | | | | | | |
| **序号** | | **资格审查内容** | | | | **具体要求** | |
| 1 | | 满足以下所有要求 | | | | 投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统， 投标保证金完成交纳； | |
| 2 | | 具有独立承担民事责任的能 力 | | | | 提供合格有效的营业执照； | |
| 3 | | 具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度 | | | | 提供投标人 2022 年或 2023 年度经审计的财务报告或公司 提供开户银行出具的资信证明 | |
| 4 | | 具有履行合同所必需的设备 和专业技术能力 | | | | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 （格式自拟）； | |
| 5 | | 有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录 | | | | 提供投标人 2023 年 12月至 2024 年12 月 以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等。 | |
| 6 | | 参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记  录 | | | | 提供参加政府采活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法犯罪记录的书面声明（详见投标文件格式）； | |
| 7 | | 符合法律法规规定的其他条件 | | | | “信用中国 ”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单 查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显 示“没查到您要的信息 ”，视为没有上述三类不良信用记 录。）。查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用 信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图 （制作于标书内，两个网站均需要查询）。 | |
| 8 | | 特定资格要求 | | | | 1.本项目(是)专门面向中小企业采购，若服务的承接企业 是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展 管理办法》 (财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业 声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中 标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有 关规定追究相应责任。 | |
| **序号** | | | | **符合性审查内容** | | | | |
| 1 | | | | 两次（首次和最后报价）报价确定且符合要求 | | | | |
| 2 | | | | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。 | | | | |
| 3 | | | | 响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览  表》) | | | | |
| 4 | | | | 未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。 | | | | |
| 序 号 | | 评审项目 | | | 分值 | 评分标准 | | |
| 1 | | 投标报价 | | | 60 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投 标人的价格得分统一按公式计算：  报价得分＝评标基准价÷投标报价×价格权值 | | |
| 2 | | 技术 | | | 22 分 | 产品配置及 技 术 参 数 （12 分） | | 投标人没有技术规格偏离表的，计 0 分。所投产品符合 招标文件要求的，计 12 分。技术参数不清，缺漏项的， 每处扣 2 分，扣完为止。有负偏离的，每项扣 2 分， 扣完为止。 |
| 实 施 方 案 （10 分） | | 根据投标人实施方案、建设进度计划及保证措施、质量 保证措施、安全文明施工措施综合评价 0-10 分。 |
| 3 | | 商务 | | | 18 分 | 商务响应（8 分） | | 投标文件没有商务条款响应/偏离表的不计分。交货时间 等商务条款满足招标文件要求的计 8 分。缺项或偏离每 处扣 1 分，扣完为止。 |
| 售后服务方 案（10 分） | | 投标人提供服务方案由评审专家综合评价 1-10 分。 |
| 合计：100 分 | | | | | | | | |

1. 采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江口县2024年第一批省级林业改革发展资金造林补助** **（乡村绿化美化）项目外业调查小班现状汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位： 亩、米、度、厘米、株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **县** | **乡镇** | **村** | **工程编号** | **乡村绿化类型** | **绿化长度** | **面积** **（亩）** | **海拔** | **坡度** | **坡向** | **坡位** | **土壤母质** | **土壤名称** | **土层厚度** | **腐质厚度** | **石砾含量** | **植被 类型** | **盖度** | **高度** | **分布状况** | **备注** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **合计** | | | | | **42055** | **220.0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 1 | 路旁绿化 | 23795 | 119 | 1000 |  |  | 中 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 12 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 2 | 宅旁绿化 | 195 | 1.4 | 950 |  |  | 中 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 8 | 草本覆盖 | 50 | 0.3 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 3 | 路旁绿化 | 956 | 4.8 | 985 | - | - | 中 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 5 | 灌木、草本覆盖 | 40 | 1.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 4 | 路旁绿化 | 157 | 2.4 | 770 | - | - | 中 | 砂页岩 | 黄壤 | 50 | 0 | 6 | 灌木、草本覆盖 | 50 | 1.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 5 | 宅旁绿化 | 177 | 1.2 | 730 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 20 | 0.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 6 | 路旁绿化 | 84 | 0.4 | 740 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 7 | 路旁绿化 | 637 | 3.2 | 810 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 8 | 宅旁绿化 | 152 | 1 | 790 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 50 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 9 | 路旁绿化 | 652 | 3.3 | 740 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 10 | 路旁绿化 | 363 | 1.8 | 715 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 11 | 宅旁绿化 | 45 | 0.2 | 750 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 60 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 12 | 路旁绿化 | 731 | 3.7 | 850 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 13 | 路旁绿化 | 1726 | 8.7 | 820 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 65 | 1.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 14 | 宅旁绿化 | 29 | 0.2 | 715 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 60 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 15 | 宅旁绿化 | 754 | 5.2 | 760 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 50 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 1 | 路旁绿化 | 1720 | 8.6 | 590 | 8.6 |  | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 60 | 0 | 8 | 草本覆盖 | 20 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 2 | 路旁绿化 | 3245 | 16.2 | 590 | 16.2 |  | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 60 | 0 | 8 | 草本覆盖 | 20 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 3 | 路旁绿化 | 628 | 3.1 | 580 | 3.1 | - | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 20 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 4 | 宅旁绿化 | 68 | 0.3 | 580 | 0.3 | - | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 20 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 5 | 宅旁绿化 | 88 | 0.6 | 580 |  |  | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 20 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 6 | 宅旁绿化 | 66 | 0.4 | 580 |  |  | 下 | 石灰岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 20 | 灌木、草本覆盖 | 60 | 1.2 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 1 | 路旁绿化 | 2160 | 10.8 | 400 |  |  | 中 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 12 | 草本覆盖 | 60 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 2 | 路旁绿化 | 1090 | 7.3 | 355 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 65 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 3 | 水旁绿化 | 597 | 4 | 360 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | - | - | - | - | 新修河堤 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 4 | 宅旁绿化 | 185 | 0.9 | 365 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 50 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 5 | 宅旁绿化 | 55 | 0.4 | 365 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 12 | 草本覆盖 | 50 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 6 | 路旁绿化 | 92 | 0.5 | 365 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 65 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 7 | 路旁绿化 | 253 | 1.3 | 375 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 65 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 8 | 宅旁绿化 | 48 | 0.3 | 365 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | 草本覆盖 | 50 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 9 | 宅旁绿化 | 212 | 1.4 | 350 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 |  |  |  |  |  |  |  | 水泥地换土 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 10 | 路旁绿化 | 63 | 0.4 | 345 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 30 | 草本覆盖 | 60 | 0.5 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 11 | 宅旁绿化 | 99 | 0.7 | 350 |  |  | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 30 | 0 | 30 | 草本覆盖 | 50 | 0.4 | 随机分布 |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 12 | 水旁绿化 | 176 | 1.2 | 340 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | - | - | - | - | 新修河堤 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 13 | 水旁绿化 | 757 | 5.1 | 340 | - | - | 下 | 砂页岩 | 黄壤 | 40 | 0 | 20 | - | - | - | - | 新修河堤 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江口县2024年第一批省级林业改革发展资金造林补助 （乡村绿化美化）项目造林模型设计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | 单位： 株/亩、立方米 、厘米、米、立方米/亩、亩/棵 | | | | | | |
| **造林模** **型号** | **营林模式** | **乡村绿化**  **类型** | **造林** | | | | | | | | | | | | | | **抚育方式** | | | **备注** |
| **造林树种** | **种植模式** | **造林规格** **（株距）** | **折算造林** **密度** | **林地清理** | | | **整地** | | | **客土量** | **栽植时间** | **苗木设计** | |
| **方式** | **规格** | **时间** | **方式** | **时间** | **规格** | **规格** | **类型** | **方式** | **时间** | **次数** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 绿化-1 | 人工造林 | 路旁或宅 旁绿化 | 楠木 | 单侧种植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 | 7.2 | 2024年11月-翌年3 月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠 幅≥80厘米，分枝高度≥2 米，土球直径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |  |
| 绿化-2 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 |  | 2024年11月-翌年3 月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠 幅≥80厘米，分枝高度≥2 米，土球直径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |  |
| 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 银杏 | 单侧种植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 | 7.2 | 2024年11月-翌年3 月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠 幅≥80厘米，分枝高度≥2 米，土球直径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |  |
| 绿化-4 | 人工造林 | 路旁或宅 旁绿化 | 茶花 | 单侧种植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 | 7.2 | 2024年11月-翌年3 月 | 米径： 全冠苗 ，冠幅≥0.8 米，高度≥1.2米，土球直 径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |  |
| 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 茶花 | 单侧种植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 | 7.2 | 2024年11月-翌年3 月 | 米径： 全冠苗 ，冠幅≥0.8 米，高度≥1.2米，土球直 径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 | 无杂草 |
| 绿化-6 | 人工造林 | 路旁绿化 | 茶花 | 单侧种植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带 宽1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年 10-11月 | 60 ×60 ×50 | 9 | 2024年11月-翌年3 月 | 米径： 全冠苗 ，冠幅≥0.8 米，高度≥1.2米，土球直 径≥40厘米 | 带土 球苗 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 | 水泥地 |
| 注：根据贵州省村庄绿化覆盖率调查技术方案零星绿化面积 ：村庄零星分布的各类散生木 、 四旁树、竹类等，按750株（丛）/公顷折算面积。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江口县2024年第一批省级林业改革发展资金造林补助** **（乡村绿化美化）项目作业设计表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 单位： 株/亩、立方米、厘米、米、立方米/亩、亩 | | | | | | |
| **县** | **乡镇** | **村** | **工程编 号** | **绿化 长度** | **面积** | **造林 模型号** | **营林模式** | **乡村绿化 类型** | **造林措施** | | | | | | | | | | | | | | **客土量** | **抚育方式** | | |
| **造林 树种** | **种植模 式** | **造林规格 （株距）** | **折算造 林密度** | **林地清理** | | | **整地** | | | **栽植时间** | **苗木设计** | | |
| **方式** | **规格** | **时间** | **方式** | **时间** | **规格** | **规格** | **类型** | **需苗量** | **方式** | **时间** | **次数** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合计 | | | | 42055 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | 1410.48 |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 1 | 23795 | 119 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 5950 | 856.8 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 2 | 195 | 1.4 | 绿化-6 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 70 | 12.6 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 3 | 956 | 4.8 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 240 | 34.56 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 4 | 157 | 2.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 120 | 17.28 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 5 | 177 | 1.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 60 | 8.64 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 6 | 84 | 0.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 20 | 2.88 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 7 | 637 | 3.2 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 160 | 23.04 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 8 | 152 | 1 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 50 | 7.2 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 9 | 652 | 3.3 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 165 | 23.76 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 10 | 363 | 1.8 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 90 | 12.96 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 11 | 45 | 0.2 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 10 | 1.44 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 12 | 731 | 3.7 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 185 | 26.64 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 13 | 1726 | 8.7 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 435 | 62.64 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 14 | 29 | 0.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 10 | 1.44 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 15 | 754 | 5.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 260 | 37.44 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 1 | 1720 | 8.6 | 绿化-2 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 430 | 0 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 2 | 3245 | 16.2 | 绿化-2 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 810 | 0 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 3 | 628 | 3.1 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 155 | 22.32 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 4 | 68 | 0.3 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 15 | 2.16 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 5 | 88 | 0.6 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 30 | 4.32 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 6 | 66 | 0.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 楠木 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 20 | 2.88 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 1 | 2160 | 10.8 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 银杏 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 540 | 77.76 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 2 | 1090 | 7.3 | 绿化-4 | 人工造林 | 路旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 365 | 52.56 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 3 | 597 | 4 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 200 | 28.8 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 4 | 185 | 0.9 | 绿化-3 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 银杏 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 45 | 6.48 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 5 | 55 | 0.4 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 20 | 2.88 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 6 | 92 | 0.5 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 银杏 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 25 | 3.6 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 7 | 253 | 1.3 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 银杏 | 单侧种 植 | 4m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅 ≥80厘米，分枝高度≥2米， 土球直径≥40厘米 | 带土球苗 | 65 | 9.36 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 8 | 48 | 0.3 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 15 | 2.16 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 9 | 212 | 1.4 | 绿化-6 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 70 | 12.6 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 10 | 63 | 0.4 | 绿化-4 | 人工造林 | 路旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 20 | 2.88 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 11 | 99 | 0.7 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 35 | 5.04 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 12 | 176 | 1.2 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 60 | 8.64 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 13 | 757 | 5.1 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 茶花 | 单侧种 植 | 2.5m | 50 | 割除杂 灌杂草 | 带状清 理，带宽 1.5米 | 2024年 10-11月 | 穴状 | 2024年10-11月 | 60×60×50 | 2024年11月- 翌年3月 | 米径：全冠苗 ，冠幅≥ 0.8米，高度≥1.2米，土球 直径≥40厘米 | 带土球苗 | 255 | 36.72 | 刀、锄抚 | 2025年8-10月 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江口县2024年第一批省级林业改革发展资金造林补助（乡村绿化美  化）项目苗木供需平衡表** | | | | | |
|
| 单位：株 | | | | | |
| 苗木规格 | | | 需苗量 | 采购区域 | 备注 |
| 树种 | 类型 | 规格 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 11000 |  |  |
| 楠木 | 带土球苗 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅≥80厘 米，分枝高度≥2米，土球直径≥40厘米 | 8805 | 江口县 |  |
| 银杏 | 带土球苗 | 胸径≥3厘米，全冠苗，冠幅≥80厘 米，分枝高度≥2米，土球直径≥40厘米 | 675 | 江口县 |  |
| 茶花 | 带土球苗 | 米径： 全冠苗，冠幅≥0.8米，高度≥ 1.2米，土球直径≥40厘米 | 1520 | 江口县 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江口县2024年第一批省级林业改革发展资金造林补助（乡村绿化美化）项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **县** | **乡镇** | **村** | **工程编号** | **绿化长度** | **面积** | **造林模型号** | **营林模式** | **造林树种** | **需苗量(株）** | **客土量 （立方米）** | **用工量（工** **日）** | | | | | | **审核单价（元）** | | | **审核直接投资（元）** | | | | | | | | | **备注** |
| **合计** | **造林** | | | | **抚育** | **苗木价格 （元/株）** | **客土材料单价 （元/立方米）** | **工价 （元/工 日）** | **合计** | **苗木费** | **客土材料费** | **劳务费** | | | | | |
| **林地清理** | **整地** | **客土** | **栽植** | **合计** | **造林** | | | | **抚育** |
| **林地清理** | **整地** | **客土** | **栽植** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| 合计 | | | | 42055 | 220 |  |  |  | 11000 | 1410.48 | 2414.2 | 179.4 | 772 | 393.2 | 849.6 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 1 | 23795 | 119 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 5950 | 856.8 | 1368.5 | 119 | 416.5 | 238 | 476 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 2 | 195 | 1.4 | 绿化-6 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 70 | 12.6 | 15.4 | 0 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 3 | 956 | 4.8 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 240 | 34.56 | 55.2 | 4.8 | 16.8 | 9.6 | 19.2 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 4 | 157 | 2.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 120 | 17.28 | 27.6 | 2.4 | 8.4 | 4.8 | 9.6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 5 | 177 | 1.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 60 | 8.64 | 12 | 0.6 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 6 | 84 | 0.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 20 | 2.88 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 7 | 637 | 3.2 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 160 | 23.04 | 36.8 | 3.2 | 11.2 | 6.4 | 12.8 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 8 | 152 | 1 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 50 | 7.2 | 10 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 9 | 652 | 3.3 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 165 | 23.76 | 38 | 3.3 | 11.6 | 6.6 | 13.2 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 10 | 363 | 1.8 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 90 | 12.96 | 20.7 | 1.8 | 6.3 | 3.6 | 7.2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 11 | 45 | 0.2 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 10 | 1.44 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 12 | 731 | 3.7 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 185 | 26.64 | 42.6 | 3.7 | 13 | 7.4 | 14.8 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 13 | 1726 | 8.7 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 435 | 62.64 | 100.1 | 8.7 | 30.5 | 17.4 | 34.8 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 14 | 29 | 0.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 10 | 1.44 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 德旺乡 | 堰溪村 | 15 | 754 | 5.2 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 260 | 37.44 | 52 | 2.6 | 18.2 | 10.4 | 15.6 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 1 | 1720 | 8.6 | 绿化-2 | 人工造林 | 路旁绿化 | 430 | 0 | 77.4 | 4.3 | 30.1 | 0 | 34.4 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 2 | 3245 | 16.2 | 绿化-2 | 人工造林 | 路旁绿化 | 810 | 0 | 145.8 | 8.1 | 56.7 | 0 | 64.8 | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 3 | 628 | 3.1 | 绿化-1 | 人工造林 | 路旁绿化 | 155 | 22.32 | 35.7 | 3.1 | 10.9 | 6.2 | 12.4 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 4 | 68 | 0.3 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 15 | 2.16 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 5 | 88 | 0.6 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 30 | 4.32 | 6 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 民和镇 | 何坝村 | 6 | 66 | 0.4 | 绿化-1 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 20 | 2.88 | 5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 1 | 2160 | 10.8 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 540 | 77.76 | 119 | 5.4 | 37.8 | 21.6 | 43.2 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 2 | 1090 | 7.3 | 绿化-4 | 人工造林 | 路旁绿化 | 365 | 52.56 | 73 | 3.7 | 25.6 | 14.6 | 21.9 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 3 | 597 | 4.0 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 200 | 28.80 | 38 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 4 | 185 | 0.9 | 绿化-3 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 45 | 6.48 | 10 | 0.5 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 5 | 55 | 0.4 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 20 | 2.88 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 6 | 92 | 0.5 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 25 | 3.60 | 6 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 7 | 253 | 1.3 | 绿化-3 | 人工造林 | 路旁绿化 | 65 | 9.36 | 14 | 0.7 | 4.6 | 2.6 | 5.2 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 8 | 48 | 0.3 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 15 | 2.16 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 9 | 212 | 1.4 | 绿化-6 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 70 | 12.60 | 15 | 0.0 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 10 | 63 | 0.4 | 绿化-4 | 人工造林 | 路旁绿化 | 20 | 2.88 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 11 | 99 | 0.7 | 绿化-4 | 人工造林 | 宅旁绿化 | 35 | 5.04 | 7 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 12 | 176 | 1.2 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 60 | 8.64 | 11 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江口县 | 桃映镇 | 茶溪村 | 13 | 757 | 5.1 | 绿化-5 | 人工造林 | 水旁绿化 | 255 | 36.72 | 49 | 0.0 | 17.9 | 10.2 | 15.3 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.商务条款要求：**

**交货或服务时间要求：（暂定为** 1 **年，具体以中标后最终签订合同为准）**

**付款方式 ：以最终签订合同为准**

**投标有效期 ：90** **日历天**

**投标保证金 ：2000** **元**

**交货或服务地点 ：采购人指定地点**

**专家论证费、 评审费、 招标代理服务费由成交人承担**