特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件为准。

一、项目基本情况

1、项目名称: 长顺县2025年中央水利发展资金水库维修养护工程

2、采购方式: 竞争性磋商

3、采购内容：长顺县2025年中央水利发展资金水库维修养护工程

4、采购数量：1项

5、预算金额：1573608.37元

6、最高限价: 1573608.37元

7、简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要建设内容:

7.1.代化镇睦化水厂:安装Ф125mm 镀锌管780米。

7.2.摆所镇摆所水厂:安装 DN450 抢修节7套;(2)维修漏水点4处;(3)大田寨组更换供水管道400米;(4)翁岜组:安装供水管道3650米，水表53套;(5)翁送组:新建20立方米水箱1座，安装供水管道2120米，水表49套;(6)打王组:安装供水管道1765米，水表42套;(7)三毛组:安装供水管道400米;(8)蛮磨组:安装供水管道3970米，水表97套;(9)湾头组:安装供水管道1090米，水表18套;(10)拉坝组、茅草山组:安装水表5块;(11)格冗组:安装供水管道300 米，水表3块。

7.3.尅炳村芭蕉冲组:安装两相电水泵(3kW、流量2立方、扬程 240 米)水泵1台套、启动柜1台套、阻燃铜芯塑料软线2芯*4平方500米，自动化抽水设施1套。

7.4.城伍村纳盘组:安装净水设施电机1台套和反渗透膜2组。

7.5.长寨街道办磨谢水厂(长冲组):安装供水管道2200米。

7.6.长寨街道办板沟水厂:安装Ф80mm 镀锌管 2400 米

7.7.冗雷村龙潭组:新建22.5立方米水箱1座

7.8.广顺镇广顺水厂:(1)麦布龙潭提水泵站:安装380V电缆线30米;(2)杜鹃湖取水浮船泵站:安装4kW真空泵1台套;(3)水厂内提水泵站:安装90kW电机1台套;(4)二是对供水主管闸阀进行更换;(5)大思岗组:新建4立方米水箱1座，安装供水管道4010米、水表44套，安装两相电水泵(3kW、流量10立方、扬程65米)1台套、智能启动柜1面、阻燃铜芯塑料软线2芯*2.5 平方 550 米、阻燃铜芯塑料软线2芯*1.5平方 550 米、自动化抽水设施1套。

7.9.广顺镇马路水厂(青山村片区):安装Ф100mm镀锌管40 米。

7.10.广顺镇高堡村朱田组:(1)安装供水管道450米;(2)安装两相电水泵(2.2kW、流量5立方、扬程48米)1台套、智能启动柜1面、阻燃铜芯塑料软线2芯*2.5 平方50米、阻燃铜芯塑料软线2芯*1.5平方450米、自动化抽水设施1套。

7.11.广顺镇核子村花边组:安装缓释消毒设施1台套

7.12.白云山镇烂山水厂(烂山至马井片区):安装供水管道4375 米，水表 65 套。

（具体详见“本项目采购文件、补充通知、施工图纸、工程量清单所示全部内容，当施工图和工程量清单不一致时，以工程量清单为准。）

8、工期及建设地点：

工期：4个月（120日历天）

建设地点：长顺县（具体地址采购人指定）

二、申请人的资格要求

（一）一般资格要求：

符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务报告或2025年基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为招标公告发布之日后)。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供资格声明函；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（依法免税的供应商须提供相应证明文件）

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供资格声明函；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：根据财政部财库（2016）125 号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。以“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为依据，提供信用记录承诺书（格式见响应文件格式）。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

（四）本项目是否专门面向中小企业采购：是。

①本项目专门面向中小微企业采购，故本项目不再享受价格扣除政策。

②监狱企业视同小型、微型企业（以当地管理部门出具的证明为准），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策，但须提供《监狱性单位声明函》。符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业在投标中享受同等优惠，但须提供《残疾人福利性单位声明函》。注：残疾人福利性单位属于中小微企业的，不重复享受政策。

三、评标办法及评分标准

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且最后报价相同的，由组长组织评委商议，按照技术指标优劣顺序排列的原则进行讨论，组长根据最终讨论结果，确定成交候选人推荐排序，并在评标报告中说明理由。

（注：本次采购需求内容以发布的采购公告及采购文件为准）