（一）投标要求

1.请供应商报价前先进行现场实地勘察，结合《女职校采购清单》对接施工细节，清楚施工要求再进行投标，不满足要求的，请勿乱投标。不接受无货投标行为，恶意中标不能提供货物耽误我方使用时间的，造成的一切后果由供应商自行承担。

2.本项目为包干价（报价总价），报价需包含税费、保险、人工、拆除及修复、旧件拆除并转运、新件安装、运输、材料及辅材、垃圾清运等全部费用。

3.此项目资金为财政资金，且学校报账需要走审批流程，不承诺报销到账时间。

4.涉及高空作业，商家施工人员须为专业人员，有高空作业资格，在施工过程中中，需具备相应资质的项目经理在施工现场组织施工，确保施工安全，施工期间任何安全问题由中标单位全部负责，如果发生安全事故与我校无关。

5、所有产品均为原厂正品，环保产品。投标供应商请仔细阅读所有的服务要求，技术要求、商务要求、实际现场情况，不满足以上条件，请勿报价，影响本单位的工作正常开展，将拒绝验收，追究相关违约责任和经济损失，本单位有权给予差评并向相关管理部门投诉。

6、本项目不接受联合体投标，成交供应商不得转包或分包项目。

7、对于中标后不能按时供货，或在项目规定时间内不能按时完工的，本单位不予验收付款并向财政投诉并追究其法律责任和经济损失，由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担，以上要求必须全部满足缺一不可。我单位将向相关部门投诉并且要求赔偿。为保障我方合法权益本项目投标人必须上传以下资格文件：

(1) 必须上传报价明细清单及现场勘察图片、勘察表、施工方案、施工图等，施工图需和施工方案一致、营业执照及法人身份证复印件加盖公章；

(2)提供投标人本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明函加盖公章（格式自理），原件加盖投标人公章；

(3)提供投标人须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果，原件加盖公章，不提供的将视为不符合。2年质保期内商品有任何质量问题无条件免费售后，使用过程当中有任何疑问需半小时到达现场解决。

（二）施工安全

1、中标的供应商在施工中，项目经理必须在施工现场组织施工，确保施工安全，安全责任由中标的供应商承担；

2、施工中若发生安全事故造成人员伤亡，由中标的供应商承担一切赔偿责任，一切责任与本单位无关。

（三）质量要求

1、中标的供应商必须按学校要求确保施工质量，必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013),《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018），《中小学校设计规范》（GB 50099-2011）和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定；

2、施工使用的材料必须符合国家质量认证要求和环保要求。

（四）施工期限

因学校急用，供应商中标后需立即施工，20个日历天完工；

（五）现场保护

施工中，中标单位做好现场保护，不得破坏或损坏现有公共设施设备，若有破坏或损坏必须回复原有形态和样貌。

（六）其它要求

1.供应商须承诺，绝不拖欠本项目拟派农民工工资

2.供应商须承诺，同意按照采购人的合理要求对方案进行调整。

3.供应商须承诺，实施前必须制定完整的安全保障措施，确保无安全责任事故；如发生安全事故，由供应商承担全部安全事故责任。

4.供应商须承诺，本项目拟派入的项目负责人及主要管理人员未经采购人同意不得更换。

5.供应商须承诺，因文明施工措施不足所造成的环境污染或社会纠纷等，自行协调解决，对所产生的相关费用由供应商自行承担。

6.供应商须承诺，在施工中严格按照采购人的规定进行施工，垃圾的堆放及清运自行协调解决，不得随意堆放。工程竣工验收时，施工场地必须清理干净，达到开荒保洁条件（具备拎包入住标准），如达不到验收要求，本单位提出整改或拒收。对于中标后不能按时提供相关资质，不能按时施工的供应商，本单位将拒绝。否则采购人有权拒绝验收。

7.供应商须承诺，若中标将按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

8.供应商须承诺本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.供应商须承诺，若成交，在签订合同之前，如发现供应商在采购过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，取消其投标、成交资格。在签订合同之后及工程实施阶段，如发现供应商在采购过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，双方合同终止，且供应商在此期间所投入的一切人力、财力和物力及已完成工程量采购人均不予认可、计量，不予支付任何费用，给采购人造成的损失，供应商应当予以赔偿并承担连带责任。

（七）验收标准、规范及方式：

1.验收标准：按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

2.验收规范：按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

3.验收方式：按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求现场验收。

4.满足学校要求。

（八）供应商需按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定进行报价，即必须按招标工程量清单填报价格。

以上要求必须全部满足缺一不可，未提供或缺一项将视为资料不合格。