仁怀市第四中学

2025年暑假期间食堂维修改造工程商务要求

一、报价要求

报价需明确品牌及型号；采用总价竞价方式，报价包含货物费、运输费等所有费用；如果为品牌代理商，需上传代理资质证明；

二、施工及质量要求

所有维修材料、设备必须为全新正品，符合国家及行业现行质量标准（其中建筑材料需提供出厂合格证、性能检测报告），材料进场前需经采购人查验合格后方可使用。

施工过程中需严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等国家安全生产规范，以及学校校园管理规定（包括施工时间、人员出入、噪音控制等），确保施工安全，严禁违规操作；施工区域需设置围挡及安全警示标识，避免对校园环境、教学秩序造成影响，施工产生的废弃物需及时清理并合规处置。

工程质量需达到国家相关施工验收规范及标准的合格等级，完工后供应商需在15个工作日内提交完整的竣工资料（含材料合格证明、检测报告、施工记录、验收单等），并配合采购人完成竣工验收。

工程整体质保期不少于1年（自验收合格之日起计算），质保期内若出现质量问题或故障，供应商需在24小时内响应，48小时内完成免费维修或更换，确保设施正常使用。

中标后不得擅自变更施工方案、更换材料品牌/型号或降低质量标准，严禁无履约能力的虚假竞价。若存在上述违约行为，采购人有权立即取消其中标资格，解除合同，并追究其相关法律责任及经济损失。

涉及用电设施改造的，施工单位需安排持有效证件的电工操作（报价时上传电工特种作业操作资格证复印件），确保用电改造符合电气安全规范。

三、工期

竞价成交后10个工作日内完成全部工程施工及验收，确保不影响学校秋季学期开校食堂正常运营。

四、资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；在经营活动中无重大违法记录，报价供应商在“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。​