黔西市金兰中学老学生宿舍室内维修劳务

合

同

黔西市金兰中学

年    月    日

黔西市金兰中学老学生宿舍室内维修             劳务合同

发包方：黔西市金兰中学 （以下称甲方）

承包方：                （以下称乙方）

黔西市金兰中学老学生宿舍，修建于2006年，在集团办学期间2019年维修过一次，现因学生宿舍的屋顶磁粉脱落、墙面磁粉脱落、墙裙脱落，为了迎接新学期的开学，给学生一个好的舒适环境，结合学校实际，金兰中学党支部于2025年7月召开支委会，会议决定对学生宿舍进行室内维修。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的管理规定，经甲，乙双方协商一致，特订立本合同。

- 劳务内容：学生宿舍室内维修。劳务地点：金兰中学

二、劳务方式：甲方承包的维修劳务工程，实行平台竞价发包。维修劳务结束时间：2025年8月26日前。

三、施工要求

1.甲方实行包工包料计价包干，涉及学生宿舍室内维修的全部材料费、人工工资全部由乙方垫付。

2.施工材料：新亿康108环保胶水，专用室内原灰Y200型磁粉，华润佳益白净味MY2580G内墙乳胶漆。

3.屋顶、墙面脱落磁粉的地方先铲除旧磁粉再补平，墙裙损坏的地方，先铲除后再用石膏进行修补，并重新刮磁粉，保证屋顶、墙面平整，阴角、阳角保证平直。

4.待屋顶、墙面磁粉晾干后进行打磨，喷乳胶漆。

5.墙裙施工保证线条平直，在乳胶漆在增加色素在进行乳胶漆粉刷。

6.乙方在施工期间，必须把学生宿舍地面全部覆盖才能进行施工，不能损坏学生宿舍的地面地坪漆，如果损坏地坪漆由乙方进行修补，产生的一切费用由乙方全部负责。

7.乙方在施工结束后，必须将学生宿舍的所以房间卫生打扫干净，如果打扫卫生不合格，由甲方安排个人进行清扫，产生的劳务费由乙方支付。

五、劳务费结算

1.乙方施工结束后，甲方对乙方安装的学生宿舍室内维修进行验收，维修室内磁粉和乳胶漆不除门窗面积，甲方验收合格后，交付甲方正常使用。

2.劳务费计算：劳务费涉及旧磁粉铲除、补平、满刮磁粉、打磨、喷乳胶漆、墙裙施工，全部按平方计算，不除门窗面积，每平方米单价为12.00元。

3.乙方的维修工程结束，如果乙方需要报账，三年以后乙方先与甲方协商，甲方同意后，乙方根据甲方的验收数据，提供正式发票及相关资料给甲方。

4.甲方进行报账后与乙方一次性结清学生宿舍维修劳务费。

六、施工安全

乙方在线路改造过程中，必须做好安全操作工作，切实加强施工安全管理，凡在工程劳务过程中发生的一切安全责任事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

- 七、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

发包方（盖章）：            甲方代表签字：

乙方签字：

年    月   日