黔西市金兰镇金华小学维修劳务

合

同

黔西市金兰镇金华中学

2025年8月15日

黔西市金兰镇金华小学维修劳务合同

发包方：黔西市金兰镇金华小学 （以下称甲方）

承包方：                （以下称乙方）

因黔西市金兰镇金华小学建筑修建时间较长，教学楼门口梯步出现不同程度损毁需要进行维修；学校内部水池也有不少淤，需要清理及清洗水池；还和旗台布置不合理，需要更拆除尘并重新布置和制作旗杆更换成不锈钢；食堂防蚊纱窗需要更换，食堂三道窗护不锈钢窗护护栏需要制作；以及学校门口约40平方米的场地需要硬化。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的管理规定，经甲，乙双方协商一致，特订立本合同。

- 劳务内容：教学楼门口梯步出现不同程度损毁需要对约30米的楼梯进行维修；学校内部水池也有不少淤，需要清理及清洗水池；还和旗台布置不合理，需要更拆除尘并重新布置和制作旗杆更换成不锈钢；食堂防蚊纱窗需要更换，食堂三道窗护不锈钢窗护护栏需要制作；以及学校门口约40平方米的场地需要硬化。

- 劳务地点：黔西市金兰镇金华小学

三、劳务方式：甲方承包的维修劳务工程，实行平台竞价发包。维修劳务结束时间：2025年9月2日前。

四、施工要求

1.甲方实行包工包料计价包干，教学楼门口梯步出现不同程度损毁，需要对约30米的楼梯进行拆除修复，单价按120元每米计价；学校内部水池也有不少淤，需要清理及清洗水池1200元计算；还和旗台布置不合理，需要更拆除并重新布置和制作旗杆更换成不锈钢，含旗杆及施工工资和材料按4600元计算；食堂不锈钢防蚊纱窗需要更换按360元每道窗户计价，食堂三道窗护不锈钢窗护护栏需要制作按120元每平方计算；以及学校门口约40平方米的场地需要硬化按90元每平方计算。全部材料费、人工工资全部由乙方垫付。

2.施工材料：根据校方要求使用相应材料，

3.乙方在施工结束后，必须将学生宿舍的所以房间卫生打扫干净，如果打扫卫生不合格，由甲方安排个人进行清扫，产生的劳务费由乙方支付。

五、劳务费结算

1.乙方施工结束后，甲方对乙方施工内容进行验收，甲方验收合格后，交付甲方正常使用。

2.劳务费计算：乙方的维修工程结束，如果乙方需要报账，三年以后乙方先与甲方协商，甲方同意后，乙方根据甲方的验收数据，提供正式发票及相关资料给甲方。

4.甲方进行报账后与乙方一次性结清维修劳务费。

六、施工安全

乙方在线路改造过程中，必须做好安全操作工作，切实加强施工安全管理，凡在工程劳务过程中发生的一切安全责任事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

- 七、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

发包方（盖章）：            甲方代表签字：

乙方签字：

年    月   日