G246盘州赵官至补西垭口公路（大山至补西垭口段）改扩建工程

### 保田镇水管迁改采购需求

- 一、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：

3.申请人的一般资格要求

①具有独立承担民事责任的能力。具体要求：提供有效的企业法人营业执照（工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），基本账户银行开户许可证（或基本存款账户信息）。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供第三方合法审计机构出具的2024年度财务审计报告，或提供发布采购公告之日起至递交响应文件期间基本开户银行出具的资信证明。

③具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。具体要求：提供相关证明材料或提供具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力承诺书。

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。具体要求：提供2025年1月1日至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（依法免征、免缴、 缓交、缴纳月数不足的提供有效的证明文件）。

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。具体要求：提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：（1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库〔2016〕125号）规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采活动，投标文件作无效投标处理。（提供承诺）

（2）根据《省发展改革委、省法院、省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》（黔发改财金〔2020〕421号）要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

- 4.本项目的特定资格要求

供应商具有有效的安全生产许可证、行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

### 二、采购清单及技术要求

| 序号 | 实质性条款内容 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单 | 批 | 1 | 供应商按采购人提供的固化工程量清单要求进行投标报价，工程量清单文字说明一致，未进行实质性修改。 |  |
| 2 | 主要管理人员要求 | 项 | 1 | （1）项目经理：具有市政工程相关专业工程师（含）以上职称，持有市政公用工程专业二级（含）以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），从事5年（含）以上工程项目管理的经验。在投标截止日有在其他在建建设工程(含已经获得中标通知书未开工)担任项目负责人(包括工程总承包中的施工负责人) 的 ,不得以拟派项目负责人(项目经理)的身份参加本次投标。 （2）项目总工：具有工程师（含）以上职称，5年（含）以上从事工程项目管理的经验。 （3）安全负责人：具有有效的安全生产考核合格证书（C类）。 注：供应商在响应文件中提供主要管理人员的身份证、职称证、注册建造师证书（项目经理提供）、安全生产考核合格证书（项目经理、安全负责人提供）、供应商（或供应商不具有独立法人资格的分支机构）所属社保机构出具的项目经理、项目总工的社保证明（2025年1月1日至投标截止时间期间任意三个月）、施工管理经验工作年限证明（供应商可自行承诺，加盖单位公章）或劳动合同的证明材料，未提供或提供证明材料不全的视为未响应采购文件实质性技术要求。 注册证、安全生产考核合格证单位应与投标人单位一致,不一致的视为非本单位人员。已实行电子注册证书的,提供有效的电子注册证书；未实行电子注册证书的,提供纸质证书扫描件或复印件。要求提供电子注册证书而未提供的,视为无注册证。 |  |
| 3 | 施工图设计 | 批 | 1 | 供应商应按采购人提供的施工图纸要求按图施工，若有变更，应按相关规定执行。 |  |
| 4 | 质量要求 | 项 | 1 | 竣工验收合格。 |  |
| 5 | 安全目标 | 项 | 1 | 符合国家及行业主管部门安全生产有关规定和要求，不发生任何安全责任事故，实现工程项目安全生产“零死亡”。 |  |
| 6 | 验收标准、规范及方式 | 项 | 1 | 按国家现行规范、行业标准，以及地方的相关标准、规范、规程、法规以及采购人要求进行验收。 |  |
| 7 | 响应报价要求 | 项 | 1 | - （1）签订合同前，采购人组织相关人员对成交人的工程量清单报价进行审核，若成交人的响应单价存在明显过高或明显过低，则视为存在不平衡报价。如果存在不平衡报价，采购人将要求中标单位在保证中标总价不变的前提下予以合理调整，成交人不予调整的，采购人有权取消其中标资格，并予接受采购人及相关主管部门的相应处罚。 - （2）供应商在满足工期目标的前提下，响应时自行考虑雨季、夜间施工、施工保畅的工作安排和由此引起的责任风险，相关费用含入响应报价之中，采购人不单独支付。 - （3）保险费用含入相关报价中，不再另行支付。 - （4）承包人必须按相关规定为其雇用的全部人员办理相关保险及合同条款规定的其他必要的险种，保险费由承包人承担并支付，并分散计入响应报价中。 - （5）施工用电和水应由供应商自行调查解决，所需费用均应含入合同价中，采购人将不再另行支付。 （6）采购文件合同条款中约定的其他应该由承包人承担的费用。 |  |
| 8 | 其他需补充的说明的内容 | 项 | 1 | （1）供应商应就如下4项内容在响应文件中承诺响应，否则不予以通过实质性技术响应评审。 1)按时足额支付材料款，不拖欠材料商的材料款。 2)供应商须对提供的所有资料的真实性和完整性进行承诺。如若发现供应商有弄虚作假的行为，取消本次响应资格，并向行政主管部门对该情况如实上报，给采购人造成损失的应承担相应损失。 3)施工期间，要加强现场和工程质量管理，建立完善的质量保证体系，确保文明施工，安全生产。同时制定切实可行的保畅措施，落实该项目施工期间如需中断交通所需的绕行线路，保证过往车辆的安全和畅通。 4)供应商中标后应按相关建设程序完成相关手续报备工作。 （2）关于中标人进场时间的要求 供应商如中标后，具体的进场时间由采购人确定并另行通知中标人，供应商在响应时应充分考虑由此带来的任何风险，不得以此向采购人索赔任何费用。（注：供应商应对本条内容进行承诺响应，否则不予以通过响应性评审） （3）采购人保留的权力： 1)签订合同前，采购人组织相关人员对成交人的工程量清单报价进行审核，若成交人的响应单价存在明显过高或明显过低，则视为存在不平衡报价。如果存在不平衡报价，采购人将要求中标单位在保证中标总价不变的前提下予以合理调整，成交人不予调整的，采购人有权取消其中标资格，并予接受采购人及相关主管部门的相应处罚。 2）在项目正式开工前，如遇上级调整建设计划或减少项目投资（如有）情况发生，采购人有权对本项目的工程治理措施、工程量进行相应调整，中标人应予配合，不得以此向采购人索赔任何费用。 3)尽管供应商在响应时按要求填报了人员、设备，在项目实施过程中，即使中标人按照要求配备了人员、设备，若中标人配备的人员、设备不能满足合同进度计划和（或）质量、安全要求时，发包人有权要求中标人继续增配或更换人员、设备，中标人在接到通知要求后应立即执行，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）由此造成的工期延误由中标人承担。 |  |
| 9 | 其他 | 项 | 1 | 按采购文件其他实质性内容要求执行。 |  |

### 商务要求

| 序号 | 实质性条款内容 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 90日历天。 |  |
| 2 | 项目建设地点 | 贵州省六盘水市境内 |  |
| 3 | 投标有效期 | 90日历天。 |  |
| 4 | 付款方式 | 按合同约定执行。 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | - 12个月。 |  |
| 6 | 验收标准、规范 | 1.满足国家和行业有关规定、标准和规范。 2.满足采购文件及采购合同要求。 3.验收方式按采购人相关项目验收方式执行。 |  |
| 7 | 履约保证金 | - 签约合同价的10%。中标人在合同签订前以银行转账或保函或采购人认可的其他方式进行交纳。 - 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或全国性股份制商业银行支行或分行出具。 |  |
| 8 | 保修期 | 自实际交工日期超计算2年。 |  |
| 9 | 质保金 | 签约合同价的3%。 |  |
| 10 | 其他要求 | 按采购文件其他实质性内容要求执行。 |  |

- 评标办法

### 第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商采购文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为成交候选人的评标方法。采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。投标响应文件满足采购文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标(成交)候选人。

注：供应商的投标报价不得低于成本进行报价，供应商的投标总报价明显低于其他通过资格审查、符合性审查以及无效标审查的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求供应商在评标现场合理的时间内进行澄清，澄清时需按“异常低价评审表”要求提供相关证明材料，并进行澄清说明，并附上相应文字说明，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

### 第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素等。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评审小组依照评分表对每个有效投标人的响应文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

初 步 审 查 表

1.初步审查表

##### 资格审查表

| 序号 | 投标供应商名称 资格要求 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般资格审查 | ①具有独立承担民事责任的能力。具体要求：提供有效的企业法人营业执照（工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），基本账户银行开户许可证（或基本存款账户信息）。 |  |  |  |
| 2 |  | ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供第三方合法审计机构出具的2024年度财务审计报告，或提供发布采购公告之日起至递交响应文件期间基本开户银行出具的资信证明。 |  |  |  |
| 3 |  | ③具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。具体要求：提供相关证明材料或提供具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力承诺书。 |  |  |  |
| 4 |  | ④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。具体要求 ：提供2025年1月1日至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（依法免征、免缴、 缓交、缴纳月数不足的提供有效的证明文件）。 |  |  |  |
| 5 |  | ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。具体要求：提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |  |
| 6 |  | ⑥法律、行政法规规定的其他条件。供应商须承诺在“中国执行信息公开网”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商视为无效投标，若成交供应商被查出将取消其成交资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。具体要求：提供承诺书。 |  |  |  |
| 7 | 特殊资格要求 | 满足磋商文件“第一章 供应商资格”条件中供应商特殊资格要求。 |  |  |  |
| 8 | 投标保证审查 | 按采购文件第四章 采购程序第三节 投标保证金交纳要求递交了投标保证金，并按要求在响应文件中附相关证明材料。 |  |  |  |

##### 符合性检查

| 9 | 技术符合性 | 满足采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求第四节实质性要求明细表”中技术实质性要求，即供应商在响应文件中进行了响应，要求进行承诺响应的内容进行了承诺响应，需提供相关证明材料的提供了相关证明材料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 商务符合性 | 满足采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求第四节实质性要求明细表”中商务实质性要求，即供应商在响应文件中进行了响应。 |  |  |  |

##### 无效标检查

| 11 | 无效标检查 | 按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |

评审专家（签字）：

2．评分表

评 分 表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 评标地点： 2025.X.X |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 评分项及评分标准 |  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | …… |
| 价格分 （15分） | # 投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）×价格权值(15%)×100 - 注：1.磋商基准价指满足磋商文件要求且响应报价最低的最后报价，最后磋商报价指满足磋商文件要求的各投标单位的最后报价。 - 2.本项目专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购，供应商的报价不再进行价格扣除。 - 3.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查、符合性审查的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。 | 0-15分 |  |  |  |  |
| 技术分 （施工组织设计） （50分） | - 对总体施工组织布置及规划进行评审： - 布置及规划合理性、可行性较差得3分； - 布置及规划基本合理、可行，针对性一般得6分； 布置及规划基本合理、可行，针对性较强得8分 - 布置及规划合理、可行性、针对性强得10分；缺项不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | - 对主要工程项目的施工方案、方法与技术措施进行评审。 - 方案及措施合理性、可行性较差得3分； - 方案及措施基本合理、可行，针对性一般得6分； - 方案及措施合理、可行性、针对性较强得8分； - 方案及措施合理、可行性、针对性强得10分；缺项不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | - 对施工质量、安全保证系统及保证措施进行评审。 - 体系措施合理性、可行性较差，得3分； - 体系措施基本合理、可行，针对性一般，得6分； - 体系措施合理、可行性、针对性较强得8分； - 体系措施合理、可行性、针对性强得10分；缺项不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | - 对施工进度、工期、文明施工、环境保护、水土保持等方面的保证系统及保证措施进行评审。 - 体系措施合理性、可行性较差，得3分； - 体系措施基本合理、可行、针对性一般得6分； - 体系措施合理、可行性、针对性较强得8分 - 体系措施合理、可行性、针对性强得10分；缺项不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
|  | - 对项目风险预测与防范，事故应急预案进行评审。 - 预测与防范合理性较差、不够全面，应急预案可行性较差得3分； - 预测与防范基本合理、基本全面，应急预案基本可行，针对性一般得6分； 预测与防范较合理、全面，应急预案可行性、针对性较强，得8分； 预测与防范较合理、全面，应急预案可行性、针对性强，得10分；缺项不得分。 | 0-10分 |  |  |  |  |
| 商务分 （35分） | 项目经理业绩评审： 每担任过1个类似项目的项目经理职务得7分，最多得7分。 注:业绩证明材料需提供中标通知书或施工合同关键页或项目评定书或质量鉴定报告或竣工验收证明或发包人出具的证明材料等，且证明材料须体现项目经理业绩加分内容信息，否则该业绩不予以认可。业绩以单个合同计。类似项目指：市政工程施工业绩。 | 0-7分 |  |  |  |  |
|  | 单位业绩评审： 2020年1月1日至投标截止时间前一日期间，以竣工时间为准，每提供1个类似项目业绩得7分，本项最多得28分。 注：业绩证明材料需提供施工合同关键页和已完工证明材料（如质量鉴定报告、竣工验收资料、项目评定书、发包人出具的已完工证明材料等，但不得是自证材料）。未提供业绩证明材料或业绩证明材料未体现业绩加分内容信息的，该业绩不予以认可。业绩以单个合同计。类似项目指：市政工程施工业绩。 | 0-28分 |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100分 |  |  |  |  |
| 评标专家（签字）： |  |  |  |  |  |  |

3．价格分的计算

具体详见价格分评审中具体规定。

价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 评标基准价（元） | 价格 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：仅对磋商报价未超过采购预算价或最高投标限价的供应商有效。

4.评分汇总表

评 分 汇 总 表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标地点： 2025.X.X |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 分值代码 | 供应商名称及排名 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商... |  |
| 1 | 报价分 | A |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务分 | B |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术分 | C |  |  |  |  |  |
|  | 评审得分合计 | A+B+C |  |  |  |  |  |
|  | 供应商最终排名顺序 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商专家（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |

异常低价评审表（若有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 最高投标限价（控制价）对应单位工程价格（元） |  |
| 投标人报价 |  |
| 降低工程造价的说明 |  |
| 承诺 | 1.我公司对该表提供的内容及相关资料均属实； 2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报价的禁止情形。 3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安全控制能力。 |

注：

1、此表格后供应商应附异常低价的相关证明材料；

2、若投标人提供的相关资料与承诺不符，视同弄虚作假并上报监管部门调查处理；

3、投标人在制作响应文件时该页可放置在已标价工程量清单资料内容后，或在评标委员会发函时作为附件提供。

### 第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：

1.符合专业条件的或对竞争性磋商文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形。

### 第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，投标人递交的响应文件作无效标处理，该投标人的响应文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

1.投标人不符合国家及竞争性磋商文件规定的资格条件的；

2.同一投标人提交两个或两个以上不同的响应文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的；

3.项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

4.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；

5.投标报价高于采购预算或最高限价采购人无法支付的；

6.响应文件对竞争性磋商文件的实质性要求和条件未作出响应的；

7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8.未交纳投标保证金的；（若要求）

9.投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

10.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目中同时投标的；

11.违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。